Propuestas de mejoras para Time Tracking

Arreglos

Validación de mensajes de error al hacer login (Login to the app)	6h
Problema con los saltos de meses (Issues with weeks bearing two different months). Puede el manager modificarlo? / Bloquear meses anteriores desde punto de menú por administrador para que no se puedan modificar más (Block prior months already filled out and closed)	8h
Imagen de inicio (Welcome screen image)	3h
Que se pueda sacar un report de varios meses (Get a report for more than one month at the time)	3h
Adaptación del CSS y best practices (CSS and Best Practices adaptation)
	20h

Añadidos

Poder guardar el report generado al pc: tal y como está ahora lo deja en el nodo y hay que importarlo vía ssh (Save the generated report to my drive/PC)	16h
Tener la opción de reportar excels para todos los usuarios desde el monthly view (ahora mismo solo lo hacen los admins). Un Contractor podría generar sus excels por intervalos de varios meses y un manager generaría el suyo propio y el de su equipo (Export to Excel a monthly view)	6h
Planificación de personas para el futuro (fecha inicio fecha fin al asignar a alguien a un proyecto --> para generar un planning y un report) (Create users with a start and an end date) – cuando se crea un usuario, o para ya existentes, se le asigna a un proyecto con fecha inicio y fecha fin (no obligatorio) / múltiples proyectos / múltiples fechas	24h
Asignar usuarios a programas (Assign users to programs)	4h
Enviar un mail a finales de mes para recordar a los usuarios de que registren sus horas y otro para que los managers las validen. (Enf of month reminder emails for booking and approving hours)	10h
Crear desde el módulo de administración una manera de asociar usuarios a proyectos (Link users to projects)	6h
Para el equipo de Luis García: Ver cómo implementar un nivel adicional de imputación de horas (proyecto = workstream; añadir nivel inferior de Task) (Add an additional level for booking hours - task as a sublevel) / Ver cómo mejorar la seguridad para confirmar que cada equipo vea sólo sus proyectos, personas, etc. (p.ej. que el equipo de Mariana no pueda ver nuestros datos) (Improve security and confidentiality between different teams)
Que cada manager cuando entre en el perfil de un contractor solo vea las horas que le corresponde validar: actualmente ve las horas imputadas a sus proyectos y también a los proyectos de otros managers (si los hubiera) (Limited booking hours validation visibility)
Para la vista de aprobar registros mensuales, tener multiventanas con las horas de varios usuarios a la vez (Approve more than one user on a monthly registry view)
	66 +

Horas disponibles: 12*8 = 96h